# Projekt  umowy – załącznik nr 4

# U M O W A     N R …./2012

zawarta w dniu .......................... 2012 r. w Toruniu

pomiędzy:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 61/67,              87-100 Toruń, wpisanym do rejestru KRS pod nr 0000001988 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu – VII Wydział Gospodarczy

REGON: 871625889

NIP: 956-19-35-098

reprezentowanym przez:

lek. Stanisława Mikołaja Byczkowskiego – Dyrektora WOMP Toruń

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

2. ..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego            w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 14 000,00 Euro, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. Remont  balkonu                      o powierzchni ok.7 m² nad głównym wejściem, malowanie dwóch gabinetów i klatki schodowej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 2, ul. Bydgoska 76 w Toruniu - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV – 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6,  45.32.40.00-4,  45.44.30.00-4,  45.45.00.00-6,

Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy obejmuje:

-    roboty budowlane, murarskie, okładzinowe, malarskie

Całość prac należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Zakres robót może ulec zmianie jedynie na podstawie wniosku lub zgody Zamawiającego, sformułowanych na piśmie.

- Integralną częścią niniejszej umowy tworzą:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia  21.03.2012 roku

  - Kosztorys ofertowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym, wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je         w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego i został zweryfikowany przez Wykonawcę.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń  i przy pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca.

- Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

§ 3

Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom.

§ 4

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

-  rozpoczęcie robót: z dniem podpisania umowy

-  zakończenie robót wraz z przekazaniem użytkownikowi przedmiotu zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy

- Termin zakończenia robót może za zgodą Zamawiającego ulec przedłużeniu                                   w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robót okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.

- Wskazanie terenu pod zaplecze budowy.

- Wskazanie punktów poboru wody i prądu o parametrach umożliwiających wykonanie   przedmiotu umowy

- Odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową.

- Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie                           z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń i rozruchu instalacji i urządzeń.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

- Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny.

- Opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

- Zrealizowanie i ponoszenie kosztów wszystkich robot nie ujętych w w/w dokumentach, a bez których to robót wykonanie zadania byłoby niemożliwe (np. koszty wszystkich robot związanych z przygotowaniem placu budowy, uporządkowania terenu , likwidacji zaplecza budowy.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w wysokości ryczałtowej, ustalonej na podstawie przeciętnego zużycia wody i energii, niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy i wykazanego w protokole zdawczo-odbiorczym.

Należność z tego tytułu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na podstawie 	wystawionej faktury w terminie 20 dni od dnia jej wystawienia.

Wymienioną należność Zamawiający może też potrącić z wynagrodzenia  Wykonawcy.

- Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy.

- Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym i muszą być wykonywane w taki sposób , aby nie zakłócić bez potrzeby lub w stopniu większym niż to jest niezbędne do działalności Zamawiającego oraz w ruchu bezpośrednim..

- Wykonawca jako „wytwarzający odpady” zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 ( Dz.U.07.39.251-j.t)

§ 7

- Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody , szczególnie wynikłe z zaniechania , niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną , przepisami ppoż. swoich pracowników , a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy.

§ 8

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową                w wysokości   ……………………….  netto ( ryczałtowa) + obowiązująca stawka VAT  ( słownie: ……………………………………………………………../100).

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej. .

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót i wykonania obowiązków wymienionych w § 6 umowy, podpisany przez kierownika budowy inspektora nadzoru  i komisję odbioru zadań  remontowych, powołaną przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury          w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, a także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron.

6.  Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie nowej umowy                  o wykonanie robót dodatkowych.

7.  Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte umową, a której mowa w § 1 mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez Zamawiającego.

§ 9

Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót (umowne prawo odstąpienia od części umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5. W takich wypadkach Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje się odpowiednio postanowienia § 14 ust. 4 umowy.

§ 10

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Za dzień zakończenia robót, o którym mowa w § 4 strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego i po wykonaniu wszystkich obowiązków Wykonawcy wymienionych w § 6 umowy, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie. Za wady uniemożliwiające użytkowanie uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie postanowieniami umowy. Stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w § 4.

- Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub są nieistotne Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

- Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 7 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru strony uznają, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie na podstawie czynników cenotwórczych określonych     w § 6.ust.6

- Odbioru dokona Komisja Odbiorów Zadań Remontowych powołana przez Zamawiającego.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym robót winien Zamawiającemu dostarczyć ważne atesty, oświadczenia i upoważnienia , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy gwarancji jakości za wykonane roboty.

- Udzielona gwarancja stanowi rozszerzona odpowiedzialność Wykonawcy za jakość wykonywanych robót z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót.

- Okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się od dnia upływu terminu rękojmi.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi i gwarancji wad lub usterek z powodu wadliwej jakości robót , materiałów lub wad ukrytych, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć je w terminie 5 dni od pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w ustalonym terminie, Zamawiający przysługuje prawo naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 umowy oraz prawo do  powierzenia usunięcie wad i usterek osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Za jakość wyposażenia odpowiada Wykonawca w zakresie i czasie obowiązywania gwarancji producenta , liczonej od daty końcowego odbioru robót.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne producentów wyposażenia.

§ 12

- Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie …………  zł      w jednej z form przewidzianych w art.148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

§ 13

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:

  - Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

  - Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji                w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1.

  - Nieusunięcie wad nie zaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie w terminie 14 dni od ich wskazania przez Komisję Odbiorów Zadań Remontowych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, z wyłączeniem przyczyn wymienionych w § 14 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 2 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przez cały okres obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić          w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,

  - zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy       ( Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku       o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności),

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 14 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                             Wykonawca

………………….                                                                                      ………………….